南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设施配套工程全过程审价服务采购项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通港码头管理有限公司

代理机构：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司

二〇二四年七月

- 目   录

第一章       竞争性磋商公告

第二章       磋商供应商须知

第三章       项目需求

第四章       评审方法和程序

- 合同主要条款

- 合同授予

第七章       质疑提出和处理

第八章       响应文件组成及格式

尊敬的磋商供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司（以下称代理机构）受南通港码头管理有限公司（以下称采购单位）的委托，就其南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设施配套工程全过程审价服务采购项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

- 项目名称：南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设施配套工程全过程审价服务采购项目

- 二、项目预算：35万元

三、项目需求：详见采购文件第三章

四、潜在的供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、投标供应商的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件。（必须具有跟本项目相关服务内容）。

4、拟派项目负责人具有注册一级造价工程师证书（土建专业）（需提供注册证书截图及近三个月社保缴纳证明材料）。

5、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第八章）。

6、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

7、投标人须提供资格文件声明函（格式参见第八章）。

8、本项目不接受任何形式的联合体投标。

五、投标单位不得存在的情形。

(1)	为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)被责令停业或破产状态的；

(3)被暂停或取消投标、应答、应答资格的；

(4)财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

(5)在最近三年内有串标、围标行为,或骗取中标、成交行为的；

(6)	应答人在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的；

(7)	有被各级政府机关事业单位列为黑名单的。

资格后审材料要求及格式详见本招标文件“第八章投标文件格式”中的资格后审材料要求部分。

六、获取采购文件

1、申请

申请时间：自公告发布之日起至2024年7月18日，工作时间：上午09:30~11:30；下午14:00~17:30（节假日除外）。

申请地点（采购代理机构）：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司（江苏省南通市崇川区段家坝工人业余大学2号楼303）

申请方式：可至采购代理机构现场申请，也可以联系采购代理机构通过电子方式进行申请（联系方式详见本公告第十一条）。

申请时须提供的资料：按附件提供《申请函》。

未按要求进行申请的投标人不具备竞磋资格。

- 获取采购文件

- 各申请人在网站自行下载或招标代理处领取纸质采购文件。

- 3、已获取磋商文件的供应商，不得擅自放弃，若因故确需放弃，则须在递交磋商响应文件截止之日3天前书面告知采购人或采购代理机构，如无故不参加磋商而造成参加磋商的供应商不足3家而重新采购的，若重新采购的采购范围、规模和资格要求等未发生改变，采购人可以拒绝其参加重新采购的投标。

七、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2024年7月22日上午09时30分，逾时将不予接收。

八、响应文件递交地址：江苏省南通市崇川区段家坝工人业余大学2号楼303 。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

九、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

十、公告媒介

本次竞争性磋商公告在南通港（港口）集团有限公司网站、江苏省招标投标公共服务平台发布。

十一、联系方式

采购单位：南通港码头管理有限公司

采购单位联系人：范工   联系电话：18906290531

代理机构：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司

地    址：江苏省南通市崇川区段家坝工人业余大学2号楼303

联 系 人：王工            联系电话：13815211105

邮    箱：942148572@qq.com

2024年7月11日

附件1

申请函

致：南通港码头管理有限公司

我公司已获悉贵单位发出的南通港横港沙基地生产调度（应急管理）及联检设施配套工程全过程审价服务项目竞争性磋商公告，经研究，我单位拟参加本项目磋商，现申请获取磋商文件。

联系人：

联系电话：

E-MAIL地址：

单位： （盖章）

年   月   日

第二章  磋商供应商须知

- 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的3日内以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

- 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通港（港口）集团有限公司网站、江苏省招标投标公共服务平台发布的信息为准。。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、磋商项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场周围等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 四、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

- 五、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件、④电子版响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式三份，其中“正本”壹份和“副本”两份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封；④密封至③的封袋内。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 七、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、投标货物总价报价应包含下列费用：

- 磋商总报价（以人民币计价）应包含（1）前期阶段：参与前期各阶段设计工作的图纸评审等环节；了解掌握工程现场状况、地形环境及周边建筑物等情况，对影响工程造价的关键环节，要及时进行现场踏勘、计量复核，做好记录；参与招标文件讨论，审核工程量清单及预算控制价；（2）施工阶段：按合同要求定期审核进度款；向采购人就工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）可能引起的成本增减提交准确地计算；协助采购人处理施工单位提出的费用与工期索赔问题；对施工单位的提交的施工组织设计中影响造价的部分进行审核，并提出审核意见等内容。（3）竣工结算阶段：根据施工单位提供的结算材料进行初审，出具结算初审报告。（4）其他服务阶段：安排专人驻场，定期参加与造价相关的会议等。上述服务工作所需的 人工费、办公费、餐饮费、住宿费、交通费、通信费、资料费、差旅费、会务费、 管理费、利润、税金等全部费用。

- 5、投标供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 6、本项目竞争性磋商的最终总报价作为成交价。同时，供应商的最终成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 7、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

- 八、联合体参与磋商

- 不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

- 磋商保证金退还

- 本项目不设磋商保证金。

- 十、响应文件及磋商费用

1、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

2、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

- 十一、履约保证金

- 本项目不设履约保证金。

- 十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

一、项目概况

项目规划总用地面积24529m2，总建筑面积11960m2，建设内容包括办公联检大楼、维修中心、侯工楼、5#变电所、门卫、围墙大门等以及附属配套的停车场及景观绿化，总投资约9000万元，其中工程费用约7000万元。

本次采购服务内容包括前期阶段及施工阶段的审价服务，具体为：（1）前期阶段：参与前期各阶段设计工作的图纸评审等环节；了解掌握工程现场状况、地形环境及周边建筑物等情况，对影响工程造价的关键环节，要及时进行现场踏勘、计量复核，做好记录；参与招标文件讨论，审核工程量清单及预算控制价，出具书面报告；（2）施工阶段：按合同要求定期审核进度款；向采购人就工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）可能引起的成本增减提交准确地计算；协助采购人处理施工单位提出的费用与工期索赔问题；对施工单位的提交的施工组织设计中影响造价的部分进行审核，并提出审核意见等内容。（3）竣工结算阶段：根据施工单位提供的结算材料进行初审，出具结算初审报告；配合复审（二审）单位开展结算终审。（4）其他服务阶段：安排专人驻场，定期参加与造价相关的会议等。

二、付款方式

（1）工程开工后每季度支付一次，每次支付审价费用与施工工程进度款等比支付，每次支付金额=（施工当期进度款/施工合同总额（不含暂列金额）×全过程审价合同价×80%）

（2）提交工程竣工结算初审报告后56日内支付至合同总价的90%；

（3）工程竣工结算复审（二审）后56日内支付至合同总价的100%。

竣工决算审计价或结算二审价与交工结算审核价偏差超过+3%或-5%的，超过+3%或-5%以外审计偏差部分数额的3%作为受托人承担的约定赔偿金，由委托人在尾款支付时予扣除。注:上述款项支付均不计息。

三、服务周期

从签订合同之日开始至工程竣工验收合格及质量保修期（缺陷责任期）满为止（服务期不少于24个月，其中主要项目服务期12个月，质量保修期（缺陷责任期）为12个月）。具体开始工作的时间以采购人书面通知为准。

四、项目团队需求

| 岗位 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1名 | 土建专业国家注册一级造价师资格。拟派项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。 |
| 项目组其他咨询人员 | 1名 | 土建专业国家注册一级造价师资格。 |
|  | 1名 | 安装专业国家注册一级造价师资格。 |
|  | 1名 | 具有注册二级造价师及以上资格，专业不限（驻场人员） |
| 总计 | 4名 |  |
| 备注：以上人员配置为最低配置，投标人按照项目特点进行配备。 |  |  |

第四章  评审方法和程序

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组共3人组成，评审专家3位，评审专家确定方式：在专家库中随机抽取。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告,并建议将其列入政府采购黑名单。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价作无效报价，按无效标处理。

- 三、评审步骤

1、评审步骤规定：

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。

第二阶段：磋商小组对每个符合资格要求的供应商的技术标进行评审。主要审查技术标提交的内容是否齐全，技术方案及项目实施是否完全满足采购文件的要求。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

第三阶段：以投标供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与投标供应商分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。磋商明确各供应商符合并满足谈判文件要求，并能完全响应磋商内容后，要求其二次报价（即最终报价）。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。

第四阶段：分别磋商结束后，磋商小组告知所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应竞争性磋商文件，技术标和价格标部分都能满足竞争性磋商文件的前提下，磋商小组将校核后的各供应商的报价从低到高排序。

- 2、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签字盖章后生效，供应商受其约束。

- 四、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术响应文件和商务报价响应文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术响应文件分值占总分值的比重为85%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价响应文件分值占总分值的比重为  15%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、技术响应文件分值为所有评委打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

5、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交供应商并出具评审磋商报告。

- 6、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先中标。

- （2）若总分且最终报价得分相同，则采取现场抽签的方式确定（由投标供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。

7、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

8、对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 五、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、综合评分评审标准

- （一）技术响应文件评分（85分）

| 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力 | - 1、投标人获得中国建设工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级3A级或省级工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级5A级的，得5分； - 2、投标人获得中国建设工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级2A级或省级工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级4A级的，得3分； - 3、投标人获得中国建设工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级A级或省级工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级3A级的，得1分； - 注：以上内容不提供不得分 | 5分 | 注：省级信用评价等级由投标人按各自省级标准提供证明材料，证书必须在有效期内 |
|  | 投标人注册一级造价工程师人数：40人（含）以上得5分，30人（含）~40人得3分，30人以下得1分。 注：以上内容不提供不得分 | 5分 | 以中国建设工程造价管理协会网站查询结果截图为准，网址： http://cecamember.jianshe99.com/evalution/engineerSelect.do |
| 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来，每年度完成全过程造价管理服务业绩大于4个的，加2分，本项最多得6分。 注：以上内容不提供不得分 | 6分 | 提供行业主管部门认可的业绩证明复印件加盖公章，或地方公共资源交易中心中标公示截图及合同复印件加盖公章 |
| 项目团队 | 拟派项目负责人具有具有注册一级建造师的，加2分，具有高级工程师及以上职称的，加2分。本项最多得4分。 注：以上内容不提供不得分 | 4分 | 提供注册证书、职称证书复印件加盖投标单位公章 |
|  | 项目负责人自2021年1月1日以来被市级及以上造价管理部门或协会表彰的，有一项加2分，本项最多得4分。（本项以获奖文件或证书计分）注：以上内容不提供不得分 | 4分 | 提供获奖证书彩色扫描件,时间以相关表彰证书或获奖证书证明材料获得时间为准。 |
|  | 拟投入本项目组其他咨询人员中（不含项目负责人） - 注册一级造价师（土建专业）1人，高级职得2分，本项最多得2分。 - 注册一级造价师（安装专业）1人，高级职得2分，本项最多得2分。 - 注册二级造价师（不限专业）1人，中级职称得1分，高级职得2分，本项最多得2分。注：以上内容不提供不得分 | 6分 | 注：提供注册证书、职称证书复印件加盖公章，以及近三个月的养老保险缴费证明； |
| 标底审核造价咨询实施方案 | 针对本项目工程量清单及控制价进行审核这方面进行阐述。实施方案符合项目实际、可行有效，得 13-11分；基本可行、有效，得10-8 分；效果一般，得 7-1 分； | 13分 |  |
| 全过程跟踪审计实施方案 | 分别从设计阶段、施工阶段对于全过程咨询控制的流程、重点难点进行阐述。实施方案符合项目实际、可行有效，得13-11分；基本可行、有效，得10-8分；可行性差，得7-1分。 | 13分 |  |
| 结算初审实施方案 | 针对本项目的结算审计方面进行阐述。实施方案符合项目实际、可行有效，得13-11分；基本可行、有效，得10-8分；可行性差，得7-1分。 | 13分 |  |
| 重点、难点分析及解决措施 | 针对本项目进行重点、难点分析，并提出合理解决措施。建议符合项目实际、可行有效，得8-7分；基本可行、有效，得6-4分；可行性差，得3-1分。 | 8分 |  |
| 档案管理、廉洁制度 | 根据投标人的档案管理、廉洁制度等方面内容进行打分。制度明确、切实可行的得8-7分，制度较为明确、可行的得6-4分，制度不够明确、可行性较差的得3-1分。 | 8分 |  |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作响应文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（二）商务报价响应评分：（15分）

1、本次项目最高限价：35万元，超过或等于限价作无效标处理。

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价响应分为满分15分。其他供应商的商务报价响应分统一按照下列公式计算：

商务报价响应分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×15%×100

- 七、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、未按规定时间、数额、规定形式提交磋商保证金的；

2、响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

12、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

- 八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家的；

6、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 九、成交通知

# 成交结果在南通港（港口）集团有限公司网站、江苏省招标投标公共服务平台公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章   合同签订与验收付款

- 工程全过程跟踪审价合同

项 目 名 称：

建 设 地 点：

合 同 编 号：

咨 询 类 型：

签订日期：2024年     月      日

### 第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：

2．建设地点：

3．资金来源：

4．工程用途：

5．项目规模：

6．咨询业务范围及内容：

（1）前期阶段：参与前期各阶段设计工作的图纸评审等环节；了解掌握工程现场状况、地形环境及周边建筑物等情况，对影响工程造价的关键环节，要及时进行现场踏勘、计量复核，做好记录；参与招标文件讨论，审核工程量清单及预算控制价；

（2）施工阶段：按合同要求定期审核进度款；向采购人就工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）可能引起的成本增减提交准确地计算；协助委托人处理施工单位提出的费用与工期索赔问题；对施工单位的提交的施工组织设计中影响造价的部分进行审核，并提出审核意见等内容。

（3）竣工结算阶段：分阶段对施工单位提交的结算材料进行初审并出具相应报告，配合复审（二审）单位开展工程结算终审。

（4）其他服务：安排专人驻场，定期参与造价有关的工程例会、现场协调会、施工图审查、技术交底等工作会议等，完成委托人其他任务。具体见项目服务要求。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2．建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4．建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本项目服务期：从签订合同之日开始至工程竣工验收合格及质量保修期（缺陷责任期）满为止（服务期不少于24个月，其中主要项目服务期12个月，质量保修期（缺陷责任期）为12个月）。具体开始工作的时间以采购人书面通知为准。

七、本合同正本一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                             法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　　           委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作。

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务。

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益，咨询人对所出具的咨询结论真实性负责，且其准确率应保证在正常允许范围内。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条  委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十八条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定向委托人所在地人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第一条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部149号令）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关规定。

2．工程造价计价办法：根据《施工合同》、《招投标文件》、《工程量清单》施工图纸及设计变更，现场签证、建设工程法律、法规、标准规范。

3.标准规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》及其他相关文件， 2014《江苏省建筑与装饰工程计价表》（上、下册）、2014《江苏省安装工程计价表》（1-11册）、2014《江苏省市政工程计价表》、2007《江苏省园林计价表》、2014《江苏省建设工程费用定额》及其它相关文件。

4.江苏省及南通市的有关工程造价的规定。若国家或地方政府对上述法律、法规、办法和规定有修改或最新版本或有新的颁布，对本合同有约束能力则按修改或最新版本或新的颁布文件执行。

第二条本合同咨询项目负责人由         担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜，未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人，否则视为违约，委托人有权单方解除本合同，咨询人应当向委托人支付【2000】元损失赔偿金。

第三条　建设工程造价咨询业务范围及内容

委托工程造价咨询的工程范围及内容：项目规划总用地面积24529m2，总建筑面积11960m2，建设内容包括生产调度及远控（应急管理）中心、联检指挥中心、维修中心、侯工楼、5#变电所、门卫、围墙大门等以及附属配套的停车场及景观绿化工程。

工程造价全过程管理范围涵盖前期阶段、施工阶段、竣工结算阶段及其他服务阶段等造价相关业务，包括但不局限于：参与图纸审查及招标文件讨论、审核工程量清单及控制价，并出具书面审核报告；对施工阶段进行全过程造价管理；开展竣工结算初审等。具体见项目服务要求。

第四条实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供下列必要的办公条件：办公室一间，办公桌椅一套

第五条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：根据工作需要及时提供。

第六条　委托人应在　5  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第七条 委托人授权      为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。咨询人授权

为本咨询业务的代表，负责与委托人联系。

第八条  咨询人应当在委托人限定的时间（以委托人书面通知为准，咨询人有异议的，应当以书面方式提出，经委托人书面同意后另行确定工期，否则视为认可）内完成全部工作并通过委托人验收，否则委托人有权要求咨询人按照每日【2000】元的标准支付延期损失赔偿金，延期【7】天以上的，委托人有权解除本合同并要求咨询人承担合同总价【20】%的损失赔偿金，如咨询人的工作成果未能一次性通过委托人验收的，委托人有权要求咨询人重做直至通过验收为止，由此导致的延误按照本条交付延误承担违约责任实施。本合同履行过程中咨询人存在其他违约情形的，每出现一次，咨询人应当向委托人支付【1000】损失赔偿金，累计达到【3】次的，委托人有权解除本合同并要求咨询人承担合同总价【10】%的损失赔偿金。本合同涉及的损失赔偿金不足以弥补甲方全部实际损失的，不足部分由咨询人负责补足。咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：按实赔偿。

竣工决算审计价或结算二审价与交工结算初审偏差超过+3%或-5%的,超过+3%或-5%以外审计偏差部分数额的3%作为受托人承担的约定赔偿金，由委托人在尾款支付时予以扣除。

第九条委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。

第十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

根据江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定，本项目的咨询服务费含税总价为 ：         元，税率        ，税费        元，不含税总价        元。

2、正常酬金支付方式：

（1）工程开工后每季度支付一次，每次支付审价费用与施工工程进度款等比支付，每次支付金额=（施工当期进度款/施工合同总额（不含暂列金额）×全过程审价合同价×80%）

（2）提交工程竣工结算初审报告后56日内支付至合同总价的90%；

（3）工程竣工结算复审（二审）后56日内支付至合同总价的100%。

竣工决算审计价或结算二审价与交工结算审核价偏差超过+5%或-3%的，超过+5%或-3%以外审计偏差部分数额的3%作为受托人承担的约定赔偿金，由委托人在尾款支付时予扣除。注:上述款项支付均不计息。

第十一条　双方同意用　人民币　支付酬金。

第十二条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 1 种方式解决：

1、提交　南通　仲裁委员会仲裁；

2、依法向南通市人民法院起诉。

第四部分 合同附件

附件A 全过程审价服务需求

一、全过程审价服务内容

（一）前期阶段

（1）参与前期各阶段设计工作的图纸评审等环节。

（2）参与项目施工招投标文件及合同讨论，明确跟踪审价重点环节。

（3）解掌握工程现场状况、地形环境及周边建筑物等情况，对影响工程造价的关键环节，要及时进行现场踏勘、计量复核，做好记录。

（4）审核工程量清单及控制价，并出具核对书面审核报告。

（5）制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标；

（6）协助采购单位制订或审核各类合同、补充协议草稿涉及造价咨询的合法、全面、有效性，向采购人提出意见和建议。

（二）施工阶段

（1）协助采购人制定现场造价管理的流程与办法，如工程变更程序和工程量（价）调整办法、工程款支付等管理办法，确定造价控制的目标，监督项目概算执行情况。

（2）编制工程用款月、季、年计划表。

（3）根据承包工程合同及进度计划，编制每月的详细工程款支付表及下个月的工程用款计划表。

（4）定期（根据后续签订的施工合同支付节点要求）实地评估工程进度及工程量，并按承包工程合同要求，经审核及采购人确认后，计算施工单位每期应得之中期工程款项，并按有关合同规定时间发出中期付款证书。

（5）当设计单位、施工单位或委托人提出工程变更意向时，向采购人就该工程变更可能引起的成本增减提交准确地计算并作价值工程分析，协助采购人选择技术经济性最佳的方案。

（6）向采购人就工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）可能引起的成本增减提交准确地计算，每月将因工程修改所导致的造价增减额向采购人呈报。协助采购人就工程变更涉及的价款与施工单位协商，商讨合理的工程变更金额，制定工程变更清单和计算变更价款。

（7）协助采购人严把现场签证，每份签证都应做到现场验收、现场测量、现场审核，向采购人提出相关合理化建议，对不合理的签证一律拒签。

（8）实际工程变更、现场签证发生后，相应调整造价控制目标，并向采购人提供造价控制动态分析报告。

（9）协助委托人处理施工单位提出的费用与工期索赔问题，对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，向采购人提供专业评估意见及估算书，按合同采购人可以反索赔的，收集反驳理由和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告和费用清单，以保证采购人在有关工程合同上的利益。

（10）根据经验主动地、有预见性地提醒委托人防范或保护可能发生的费用和工期索赔，尽力维护采购人的利益。

（11）根据工程进度及现场实际情况，每月修改及更新工程成本报告（含计划成 本、实际成本、对计划成本与实际成本的偏差进行分析），分析成本超支或节省的原因，如设计变更、材料价格大幅度变动等，向采购人提供书面意见。

（12）协助采购人进行合同管理，负责合同的解释及对有关合同上的问题提供意见，审核所有保险及保函的内容以确保符合合同要求；协助采购人进行合同变更管理，包括变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况。

（13）负责对施工单位的提交的工程预算和施工组织设计中影响造价的部分进行审核，并提出审核意见。

（14）参与有关工程造价及合同执行的工程会议及采购人要求的其他会议，协助采购人协调和施工单位经济关系以利工程顺利进行。

（三）项目竣工结算阶段

（1）根据采购人与施工单位签订的承发包合同的要求，按施工进度分阶段对施工单位递交的工程结算报告进行初审。对一般项目应在该部分工程竣工（完工）交齐资料后最长60日历天内完成工程结算，如大型、复杂的工程结算经采购人同意后可以延长审核期。如施工单位在承发包合同约定提交结算资料的时间内未提交结算资料，经采购人催促一个月后，施工单位仍未提交，应根据现有资料 60 天内完成工程结算初审报告编制。

（2）根据竣工图、施工图、工程指令及技术核定单，对各个承包合同内付与施工单位应有的工程款、材料款总价进行结算初审，以达到采购人与施工单位都能合理接受的结算款额，协助采购人处理与施工单位的有关结算纠纷。

（3）在分阶段结算初审完成后 10 日历天内提交工程造价结算初审报告，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析。

（4）中标供应商工程竣工后工程缺陷责任期间，继续提供免费咨询服务。

（四）其它造价咨询服务

（1）负责定期（每月）收集和整理相关的人工、材料、设备等造价和政策动态信息并提供给采购人。

（2）在因招标工程量清单漏项、暂列金额使用增加新材料设备，暂估价的明确需要确定材料设备价格等情况下，会同采购人进行市场询价并签署意见；

（3）根据截止至当月所签订的承包工程合同、完成的工程量、确认的变更、确认的材料设备的价格及材料设备价格的走势等数据对项目的最终造价进行预测。

（4）定期（每月）提交一份审价小结报告，根据实际进度每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和重估项目投资计划。

（5）协助采购人制订或审核各类合同、补充协议草稿涉及造价咨询的合法、全面、有效性，在规定时间内向采购人提出意见和建议供采购人参考。

（6）安排专人驻场，按时参加有关造价的工程例会、现场协调会、施工图审查、技术交底等工作会议，向采购人提出工程造价管理的合理化建议。

（7）积极配合采购人的法定审价（含委托人委托开展的复审）工作，及时参加会议并提交各项所需资料。

（8）在提供服务过程中，将根据采购人的安排，分阶段与采购人相关业务部门沟通、联系，为相关业务部门提供服务。

二、各阶段需提交报告成果

提交的报告书文字均应为中文简体 。

（1）前期阶段成果要求：提供现场踏勘和计量复核的台账记录（可通过拍照、录像、书面记录等形式取证）等，必要时需要相关单位签证；提供经审核后的工程量清单及工程预算控制价报告；提供电子版文件一份，纸质版文件（需有完整的签字并加盖执业章）至少六份；

（2）施工阶段成果要求：编制工程用款月、季、年计划表；编制每月的详细工程款支付表及下个月的工程用款计划表；实际工程变更、现场签证发生后，相应调整造价控制目标，并向采购人提供造价控制动态分析报告；协助采购人处理施工单位提出的费用与工期索赔问题，对收到的施工单位索赔报告进行审查分析，向采购人提供专业评估意见及估算书；提供电子版文件一份，纸质版文件（需有完整的签字并加盖执业章）至少六份；

（3）项目竣工结（决）算阶段成果要求：在分阶段结算初审完成后 10 天内提交工程造价结算初审报告；提供电子版文件一份，纸质版文件（需有完整的签字并加盖执业章）至少六份；

（4）其余需要提供的报告按服务内容及业主要求提供。

附件B 拟投入人员

- 拟派项目部成员

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位 | 类似服务的经历、业绩、执业资格证、社保等介绍（或另附简历） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行人员负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。标注驻场人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件C 工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，                   (项目名称)的委托人

(以下称甲方)与咨询人                     (以下称乙方),特订立如下责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

(二)严格执行                         的合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

(四)建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

(五)甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本责任书第一 、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本责任书第一 、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

委托人（公章）： 南通港码头管理有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

受委托人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

签订日期：2024年    月      日

# 第六章   合同授予

一、成交供应商在成交通知书发出后30日内按照磋商文件确定的事项和采购单位签订政府采购合同。本合同一式四份，采购单位、供应商、各二份，所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第五章。

八、以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“磋商供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向港闸区政府采购监督管理部门投诉。

# 第八章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件  （单独装订密封）

1、投标供应商的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件。（必须具有跟本项目相关服务内容）。

2、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第八章）。

3、拟派项目负责人具有注册一级造价工程师证书（土建专业）（需提供注册证书截图以及近三个月社保缴纳证明材料）。

4、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》，（格式参见第八章）；

5、投标人须提供资格文件声明函（格式参见第八章）。

以上材料中的复印件均须加盖投标单位公章。

二、技术响应文件（单独装订密封）

（1）竞争性磋商响应函（格式参见第八章）

（2）供应商一般情况表（格式参见第八章）

（3）评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料（具体详见第四章评分评审标准）。

（4）评分办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖投标单位公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、商务报价响应文件（单独装订密封）

（1）磋商响应报价总表 （格式参见第八章）；

四、电子版响应文件

电子版响应文件（包括资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件，全部内容均存入一份U盘即可。同时提供所有盖章后纸质版响应文件的扫描件）。

电子版响应文件不得设置密码并保证无病毒。

附件：

- 1、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）

南通港码头管理有限公司 :

我公司法定代表人     　　参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。

- 2、授权委托书

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

南通港码头管理有限公司:

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加    （竞争性磋商项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至磋商现场备查。

- 3、无重大违法记录声明

南通港码头管理有限公司 :

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

南通港码头管理有限公司:

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	 月   	日

- 5、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通港码头管理有限公司:

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 6、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 7、磋商响应报价总表（首次）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价总计（首次） | ¥ 元，人民币大写： 。 |

竞争性磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年    月    日

注：1、本表式，不得自行改动。

2、磋商总报价（以人民币计价）应包含（1）前期阶段：参与前期各阶段设计工作的图纸评审等环节；了解掌握工程现场状况、地形环境及周边建筑物等情况，对影响工程造价的关键环节，要及时进行现场踏勘、计量复核，做好记录；参与招标文件讨论，审核工程量清单及预算控制价；（2）施工阶段：按合同要求定期审核进度款；向采购人就工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）可能引起的成本增减提交准确地计算；协助采购人处理施工单位提出的费用与工期索赔问题；对施工单位的提交的施工组织设计中影响造价的部分进行审核，并提出审核意见等内容。（3）竣工结算阶段：根据施工单位提供的结算材料进行初审，出具结算初审报告。（4）其他服务阶段：安排专人驻场，定期参加与造价相关的会议等。上述服务工作所需的 人工费、办公费、餐饮费、住宿费、交通费、通信费、资料费、差旅费、会务费、 管理费、利润、税金等全部费用。

3、第二次及之后的磋商报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。且在进行第二次及之后报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。