南通港口集团有限公司

党群活动中心和企业文化展陈设计服务项目

竞争性磋商文件

（二次）

采购人：南通港口集团有限公司

日    期：二〇二四年七月

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同主要条款

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

根据工作需要，拟就南通港口集团有限公司（以下简称“集团”）党群活动中心和企业文化展陈设计服务项目（二次）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南通港口集团有限公司党群活动中心和企业文化展陈设计服务项目（二次）的潜在供应商在南通港（港口）集团有限公司网站获取采购文件，并于2024年8月2日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通港口集团有限公司党群活动中心和企业文化展陈设计服务项目（二次）

项目类型：服务

预算金额：9.5万元

最高限价：人民币9.5万元，报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：详见磋商文件。

合同履行期限：合同签订之日起30日历天内。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

（一）投标供应商必须具备以下基本条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

2.供应商具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质或建筑行业设计丙级及以上资质。

3.拟派项目负责人具有中级及以上职称。

4.拟派项目负责人须为参加磋商单位自有职工，提供近三个月（2024年3月-2024年5月或2024年4月-2024年6月）的由社会保障部门出具的社保缴费证明。

5.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段下的采购活动。

6.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单 (提供网页查询结果截图并加盖公章)。

三、获取采购文件

1.凡有意愿参与本项目的供应商，自本公告上网发布之日起至2024年8月1日，每日工作时间：上午9:00—11:30整，下午13:30—17:00整（节假日除外）按照磋商公告下附件《申请函》的形式，回函（加盖公章）发彩色扫描件至邮箱中，并致电联系人确认邮件送达，确认是否参与本次采购项目。（获取磋商文件的相关事宜请自南通港（港口）集团有限公司网站(http://www.ntport.com.cn)查看和下载磋商公告及磋商文件。）（联系人：胡俊杰，联系电话：85167264，Email：251751716@qq.com）

2.获取磋商文件

请自南通港（港口）集团有限公司网站下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间和地点

截止时间：2024年8月2日14点00分（北京时间）

地点：南通市崇川区青年西路38号港口大厦二楼会议室，如有变动另行通知，如有变动另行通知。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

五、磋商时间

时间：2024年8月2日14点00分（北京时间）

地点：南通市崇川区青年西路38号港口大厦二楼会议室，如有变动另行通知，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金：免收。

2、履约保证金：免收。

3、投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。投标供应商应按附件5的格式在报价函中进行报价。

4、对项目磋商文件的询问请向采购人提出，由采购人负责答复。

5、现场勘察：

5.1采购人不组织供应商对现场及其周围环境进行考察。如供应商需要，可自行组织现场考察，以便了解现场情况，获得有关编制磋商文件和签署合同所必需的一切资料。采购人对供应商自行组织的现场考察给予必要的协助。现场考察的费用由供应商自行负担。

5.2供应商自行组织现场考察过程中，应对其自身安全负责，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购人概不负责。

6、有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“南通港（港口）集团有限公司网站”发布的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：南通港口集团有限公司

联系人：张锦荣       联系电话：0513-85167264

朱  俊       联系电话：0513-85167333

附件：

申请函

致：南通港口集团有限公司

我公司已获悉贵单位发出的南通港口集团有限公司     项目竞争性磋商公告，经研究，我单位拟参加本项目磋商。

联系人：

联系电话：

E-MAIL地址：

单位： （盖章）

年   月   日

第二部分 磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购人解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条款

（6）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在南通港（港口）集团有限公司网站公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标报价

5.1本项目不接受任何有选择的报价。

5.2磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

5.3报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

5.4供应商应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出磋商响应报价。供应商任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由供应商承担责任。

5.5磋商报价应包含项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及磋商文件要求的所有费用。包括但不限于所有成本（通讯、办公设备、各类耗材、各种税费、人工、保险、加班费、差旅费、现场调研费、专家评审费、会务费、福利、设计修改、其他论证、利润、工商税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等）以及与履行本咨询合同有关的一切费用。其中，成交的供应商须无条件负责设计修改、其他论证等应由磋商单位支付的费用，不因不可预见因素等而进行调整设计费用。

5.6最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

- （四）响应文件的提交

- 1.组成及装订

1.1响应文件由“①资格审查证明材料文件”、“②商务技术标文件”、“③价格标文件”共3部分组成（以下由投标文件前缀号代称）。

1.2供应商按响应文件组成顺序编写投标文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

1.3价格标文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 2.响应文件的份数、签署和退还

2.1响应文件均为壹份“正本”和贰份“副本”。

2.2在每一份响应文件上要明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

2.3响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

2.4开评标程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人机构均不退回（未拆封的除外）。

- 3.响应文件的密封及标记

3.1供应商须将本项目响应文件：①、②、③投标文件分别单独密封。

3.2密封后，应在每一密封件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：响应文件中的①与②的“正本”或“副本”内，均不得含有任何③中的报价表（报价单）的内容，否则作无效投标处理。

3.3供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3超过公开磋商限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购人均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理：

6.1.1磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

6.1.2磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

6.1.3磋商响应文件除价格标以外出现磋商报价的内容；

6.1.4不具备磋商文件规定的资格要求的；

6.1.5磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.1.6项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

6.1.7磋商响应报价超出项目最高限价的；

6.1.8被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

6.1.9投标供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

6.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

6.1.11磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败：

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的；

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.3采购人将在“南通港（港口）集团有限公司网站”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5.2超出国企采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中采购人有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分  项目需求

一、项目名称

南通港口集团有限公司党群活动中心和企业文化展陈设计服务项目

二、项目地点

青年西路38号（港口大厦）13层和13层半，统筹范围总面积约780平方米。

三、项目概况与服务范围

1、主要功能设置为功能区和展陈区。功能区（约300平方米）主要包含：台球室、乒乓球室、舞蹈室（十三楼半）、书画室、党支部活动室和谈心谈话室。展陈区（约480平方米）主要包含：风雨兼程•百年共逐梦（港史陈列厅）、追江赶海•奋进新征程（企业发展厅）、劈波斩浪•击鼓正扬帆（党群文化厅）、书香•悦读（学习开放区域）。本设计包括对现状布局拆改以及相应水电、消防等各专业拆改设计。采购人不组织现场踏勘，磋商单位根据需要自行踏勘现场。

2、成本要求：

2.1本项目实行总价控制：施工总概算（包括现状布局拆改）不超过70万元（不含设计费）：供应商需对设计方案成本进行预期，按照采购人提供目标成本完成设计内容。

3、本项目负责人须全程跟踪服务，全程参与设计前期的意图沟通、现场踏勘、方案初稿汇报、方案修改、方案深化确认交付、磋商答疑会议材料、设计变更、竣工验收、工程施工中遇到的因设计产生的相关问题等内容，以上服务内容要求本项目负责人在接到通知后24小时内到达现场并提供服务。

4、设计的依据、范围及原则：

4.1设计的依据：《展览馆建筑设计规范》以及符合国家和地方现行有关技术规范标准及深度要求。

4.2服务范围：完成本项目总平面图、建筑方案设计、初步设计（含概算编制）、工程施工图设计（包括且不限于各阶段磋商配合和后续现场配合服务、参与隐蔽工程和竣工验收、平面图、立面图、节点图、消防和水电布线图、拆改的各专业图纸等）、展厅广告设计、施工图预算、空间效果图制作（含三维空间动画）等。

- 具体设计要求

- 设计原则：

设计应考虑教育性、艺术性、观赏性、舒适性与参与性，力求内容与形式的高度统一，突出南通港企业文化的特点，打造一个多功能的展示窗口、教育基地和职工活动场所。

1.1展示形式生动，贴合主题。展示手段注重现代化、创意性的应用，而并非硬件设施的奢华。

1.2展陈空间与公共空间配比得当、相互呼应，展馆内部空间连贯流畅。

1.3注重观众的对展馆内容的感受和理解性。

1.4注重相关智能化管理和运营，强调“多模式，多用途”。

2、设计要求：

2.1整体要求：

设计遵循陈列艺术设计的规律与特点，整体营造南通港的展览氛围。展陈手段科学新颖，设计审美大方稳重，陈列语言运用得当，要准确体现内容主题。展厅展示有亮点，将展览内容的丰富性与展览方式的多样化、现代化和技术化有机地结合起来，揭示展览的主题内涵，增强展览的生动性、观赏性、趣味性。

2.1.1强调特色：展厅设计要恰当运用南通港元素，体现鲜明特色；

2.1.2理解内容：应深刻理解南通港企业文化、党建工作，紧密围绕内容方案进行设计，充分挖掘陈列的主题内涵，使整体的艺术设计与内容设计达到完美统一和最佳效果；

2.1.3风格协调：风格设计既要根据不同陈列内容与性质来表现出不同的设计风格，又要在整体上兼顾总体设计风格的统一，注意展厅与功能区的衔接性；

2.1.4布局合理：展厅平面布局设计应以人为本，做到准确、科学、通畅；

2.1.5版面设计：设计风格与内容主题密切结合；

2.1.6展厅氛围：展厅设计需要做到以简洁的艺术语言与有限的室内空间将陈列内容高度概括，运用艺术表现力创造生动的形象，有“画龙点睛”之笔；

2.1.7照明设计：展厅用先进的照明设计理念，重点照明与场景照明结合，从观众视觉舒适及展示艺术效果出发，合理并有针对性地配置光源。

2.2辅助展项要求：

需体现科学性、艺术性、知识性，要有一定的科技含量。应起到形象地表达陈列思想，烘托主题，调节展览氛围，丰富陈列艺术形式的作用，而且安全耐用、维护成本低。

采用的照片、喷画，要提供尺寸、精度、形式，工艺材质及艺术处理的手法等。

2.3数字媒体与交互技术应用要求：

数字媒体与交互技术等现代科技展示手段的运用合理，不要喧宾夺主。辅助陈列与艺术品的创作体裁运用得当，艺术表现形式得体，艺术水准高，声光电效果设计科学、合理并富有创意，而且技术要成熟、稳定，便于日常维护，节能、安全。

五、各阶段材料要求

设计阶段：成交供应商须提供总平面图、建筑方案、初步设计（含概算编制）、工程施工图（含平面图、立面图、节点图、消防和水电布线图、拆改的各专业图纸）、展厅广告设计、施工图预算、空间效果图等材料10套。同步提交与纸质文本一致的电子演示文件或CAD格式等所有其他电子文件。

六、合同履行期限

合同签订之日起30日历天内完成所有设计工作。合同签订后3个工作日内提供项目进度时间计划表；合同签订后7日历天内提交初步设计成果，30日历天内提交施工图设计成果。

七、付款方式及步骤

所有相关图纸完成经有关部门审查合格后并已向采购人交付合同约定的所有设计成果且收到成交供应商开具的全额增值税专用发票后60天内支付设计费总额的80%；工程交工验收合格后，成交供应商提交付款申请后60天内支付设计费总额的20%。

八、其他说明

1、所有参加本次磋商的设计成果知识产权归采购人所有。成交供应商应保证采购人不受到来自第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，成交供应商应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及费用和造成的后果，并赔偿采购人的损失。

2、设计单位从采购方及获得的与本项目有关或因本项目产生的所有文件、项目数据、单位资料等，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明，皆具有保密性，设计单位对此承担无限期的保密义务。

3、因本次采购引发相关的一切争议，各方应协商解决；若协商不成时，任何一方均可向南通仲裁委员会申请仲裁。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在现场规定的时间内提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

第二轮报价（最后报价）只需报总价，各子目按第二轮报价较首轮报价下浮率同比例下浮。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的由采购人抽签确定排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容独立评审。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计功能布局和墙面造型 | 根据供应商提供的项目设计构想方案进行评分。功能区(台球室、乒乓球室、舞蹈室、书画室、党支部活动室、谈心谈话室)和展陈区（港史陈列厅、企业发展厅、党群文化厅、学习开放区域）布局合理，满足使用需求；单元布局需要满足使用需求；公共空间和各单元空间的处理合理并具有特色；墙面造型简约，富有朝气；体量关系合理。(优得13＜得分值≤15分，良得11＜得分值≤13分，一般得9＜得分值≤11分)，未提供不得分。 | 15 |
| 2 | 效果图的表现内容 | 根据供应商提供的初步设计构想图（效果图）进行评分。效果图表现内容完整、清晰、与项目需求契合度高且能准确表述设计意图的得13＜得分值≤15分；效果图表现内容较完整，基本满足项目需求的得11＜得分值≤13分；效果图表现内容一般的得9＜得分值≤11分，未提供不得分。 | 15 |
| 3 | 总价控制方案及保证措施 | 根据施工总概算要求进行限额设计，确保工程费不超设计限额，针对成本要求制定切实可行的总价控制及保证措施，实现总价控制目标。对整个项目总价控制的技术措施和设计管理措施内容完整，先进合理，得9＜得分值≤10分；对整个项目总价控制的技术措施和设计管理措施内容基本完整，缺乏合理性、可操作性，得8＜得分值≤9分；有总价控制的技术措施和管理措施，可操作性差或内容不完整，得6＜得分值≤8分。未提供不得分。 | 10 |
| 4 | 设计进度控制和设计质量保证措施 | 根据项目设计周期要求，分阶段提供施工图，满足项目推进计划的实施。磋商单位制定明确、合理的设计进度计划表及施工图质量保证措施。设计进度和设计质量保证措施完整明确、执行性强、详细、具体、符合采购人对本项目的设计周期及质量要求，得7＜得分值≤8分；设计进度和设计质量内容基本完整，缺乏合理性、可操作性的，得6＜得分值≤7分；设计进度和设计质量可操作性差或内容不完整，得5＜得分值≤6分。未提供不得分。 | 8 |
| 5 | 企业业绩 | 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过政府、企事业单位装修工程或者改造工程类的设计或者展陈类的设计项目业绩的项目，每提供1个得5分，最高10分。 需提供设计合同复印件（或扫描件）加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 10 |
| 6 | 项目团队实力 | - 1.项目负责人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过政府、企事业单位装修工程或者改造工程类的设计或者展陈类的设计项目业绩的项目负责人或技术负责人，每提供1个得3分，最高6分； 2.除项目负责人外，拟投入项目团队成员具有工程师及以上证书的，每提供1个得1.5分，最高6分； 需提供合同复印件、职称证书复印件（或扫描件）加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 12 |

注：企业业绩、项目负责人业绩如为同一业绩可重复计分。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

注：分值四舍五入保留小数点后两位。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（五）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

（六）采购人代表宣布评审结果。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通港（港口）集团有限公司网站公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分  合同主要条款

甲方(全称)：南通港口集团有限公司

乙方(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通港口集团有限公司党群活动中心和企业文化展陈设计服务项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南通港口集团有限公司党群活动中心和企业文化展陈设计服务项目

2.工程地点：青年西路38号（港口大厦）13层和13层半

3.项目规模：主要功能设置为功能区和展陈区，统筹范围总面积约780平方米。

功能区（约300平方米）主要包含：台球室、乒乓球室、舞蹈室（十三楼半）、书画室、党支部活动室和谈心谈话室。

展陈区（约480平方米）主要包含：风雨兼程•百年共逐梦（港史陈列厅）、追江赶海•奋进新征程（企业发展厅）、劈波斩浪•击鼓正扬帆（党群文化厅）、书香•悦读（学习开放区域）。

二、设计范围、阶段与服务内容

1.设计范围：包含但不限于港口大厦13层和13层半全部装修设计（包括对现状布局拆改以及相应水电、消防等各专业拆改设计）。

2.设计阶段：方案初步设计（含概算编制）、方案深化设计及后期配合等阶段。

三、设计周期

服务周期：30日历天（合同签订后15日内根据甲方提出的修改意见，进一步调整完善成交方案；方案经甲方审核通过后15日内乙方提交全部设计成果。各阶段文本形成之前，须充分与甲方进行沟通、会商，乙方需留足修改、完善的时间）。

四、合同价格形式与签约合同价、支付方式：

1.合同价格形式：固定总价形式。

2.签约合同价：本项目合同总价为 人民币元（含税）     （大写：人民币     元整）。

签约合同价包括服务期内完成所有服务内容（完成本项目总平面图、建筑方案设计、初步设计（含概算编制）、工程施工图设计（含平面图、立面图、节点图、消防和水电布线图、拆改的各专业图纸等）、展厅广告设计、施工图预算、空间效果图制作（含三维空间动画）等，包括但不限于各阶段磋商配合和后续现场配合服务、参与隐蔽工程和竣工验收等服务工作）的全部费用以及服务过程中所需的通讯、办公设备、各类耗材、各种税费、人工、保险、加班费、评审费、会务费、福利、利润、设计修改、其他论证、工商税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的一切费用。本项目所有费用一次性包定，不再追加。

3.合同款支付方式：分两次付款

第一次付款：乙方提交全部设计成果经甲方审批通过且收到乙方开具的与合同总价等额的增值税（  %）专用发票后60天内支付内，支付至合同总价的80%，计RMB         元（大写：人民币   元整）；

第二次付款：工程交工验收合格后，乙方提交付款申请后60天内支付合同总价的20%，计RMB         元（大写：人民币   元整）。

五、双方的权利和义务

1.甲方有权在实施系统的过程中对乙方的工作进行督导并协助乙方按照实施计划的要求进行项目实施。

2.乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。乙方交付设计资料及文件后，按甲方审核要求对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始实施期间，负责向甲方及施工单位进行技术交底，处理有关设计问题和到场参加各项验收。项目开始实施后，乙方按甲方要求派设计现场代表，及时处理有关设计问题。施工布置过程中如遇与设计相关的技术问题，乙方应及时研究答复，必要时应按甲方要求到现场服务。

3.所有参加本次磋商的设计成果知识产权归甲方所有。

4.乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的文稿、图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

六、保密规定

1.本合同所有相关图纸及其它甲方机密性的资料（以下统称机密资料），非经甲方同意乙方不得以任何方式对外透露。

2.本合同的内容及双方基于合同规定提供的资料均视为机密资料，双方均负有上项规定的保密义务。

3.双方均应备有保密规定，并严格遵守本规定。任一方的员工违反保密规定时，如属于员工个人行为，由员工个人承担相应法律责任，如因单位管理不善，该方及其员工均应负相应的法律责任。

4.以上1、2、3、条款在合同有效期结束后继续生效。

七、合同期间及终止

本合同自双方签署之日起生效，至双方完全履行其在本合同内应尽的义务为止。但如发生下列情况之一时，本合同提前终止：

1.乙方按时、按质、按量完成设计图纸，提供优质的服务，并积极为甲方提出合理化建议，节省项目建设投资。设计的方案深化和后续服务应满足甲方提出的设计项目进度要求，因乙方未能及时提供成果文件，甲方有权终止合同。

2.一方违反本合同规定，经对方以书面提出后未在三十天内改正时，提出方可立即终止本合同。

3.任一方发生无力偿债、其事业为债权人接管、结束、解散、宣告破产等情况时，对方可立即终止本合同。

八、违约责任

1.因乙方的原因，逾期交付，乙方应向甲方赔偿损失，双方一致明确并约定每逾期一周该损失赔偿金为合同价款的0.5%，不足一周的按一周计。

2.设计服务过程中若有疑问必须在24小时内派员到现场解答，若2次不能到场，则每增加一次罚扣设计费的1%。

3.施工布置过程中如遇与设计相关的技术问题，如乙方未能在发包人要求的时间内答复或未及时到达现场，甲方有权每次扣除设计费2000元整。

4.在合同规定的付款日期内甲方没有付款将被视为违约，甲方应向乙方支付违约金，每延期一日按应付金额的1‰计算。

5.约定损失赔偿金不足以弥补实际损失（包括但不限于直接损失）的，应继续予以补足。

6.签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

九、其他条款

1. 如合同双方在履行本合同过程中发生争议，各方应先采取友好协商的方式解决该争议，友好协商解决期为争议发生后的 30天；若协商不成，任何一方均可向南通仲裁委员会提起仲裁，并遵守南通仲裁委员会的仲裁规则，仲裁产生的费用(包括仲裁费、律师费等)由败诉方予以承担。

2.本项目的采购文件、报价文件、澄清函，以及在本合同执行过程中产生的由双方主要负责人签字的单证、单据、文档等资料为本合同内容的一部分，具有与本合同同等的法律效力。

3.乙方所提供的设计图必须完整，各专业设计配套齐全，甲方不再另行支付二次设计费用。

4.乙方应按采购人意见优化设计方案，并完成初步设计和方案深化，所需费用将包含在投标报价设计费中，甲方不另行支付。

5.本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。未经对方同意，任何一方不得将合同内容透露给第三方。

6. 合同经双方代表签字并加盖公章或合同专用章即生效。

7. 本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以补充签订协议，作为本合同的补充合同。

甲方：(盖章)                        乙方：(盖章)

法定代表人或其                      法定代表人或其

委托代理人：(签字)                  委托代理人：(签字）

时间： 年 月 日                      时间：年 月 日

廉政协议书

发包人(全称)：南通港口集团有限公司

设计人(全称)：

为加强设计项目中的廉政建设，规范设计项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关设计项目的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目磋商投标、软装布置和市场活动等有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反设计项目管理的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在设计项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受现金、代币购物券、礼仪储蓄单、债券、股票及其他有价证券、消费卡、购物卡、电话充值卡、商品提货单等各种支付凭证和高档耐用物品、金银制品等贵重物品。

(二)不准在乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方设计项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买设计项目合同规定以外的材料、设备等。

(六)不准在逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等方面收受乙方和相关单位的礼金、礼品。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行设计项目的有关方针、政策，尤其是有关软装设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送现金、代币购物券、礼仪储蓄单、债券、股票及其他有价证券、消费卡、购物卡、电话充值卡、商品提货单等各种支付凭证和高档耐用物品、金银制品等贵重物品。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准利用逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等机会向甲方或个人赠送礼金、礼品。

第四条违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，甲方有权终止设计合同，并报请主管部门取消参与本市范围内设计项目资格；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本协议书作为项目设计合同的附件；与项目设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本协议书一式六份，双方各执三份。

（本页无正文）

甲方：(盖章)                      乙方：(盖章)

法定代表人或其                      法定代表人或其

委托代理人：(签字)                  委托代理人：(签字）

时间： 年 月 日                      时间：年 月 日

- 第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.投标供应商声明函原件（格式见附件1）；

2.提供法定代表人身份证明（格式见附件2）原件或授权委托书（格式见附件3）原件；

3.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（以下材料均须提供复印件（或扫描件）并加盖投标供应商公章）：

（1）提供供应商的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

（2）提供供应商建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质或建筑行业设计丙级及以上资质证书；

（3）提供项目负责人职称证书；

（4）提供项目负责人社保证明材料；

（5）供应商在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单截图；

注：上述截图请在本项目磋商公告后递交响应文件截止时间前截取并放入响应文件中。

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料（参加磋商的供应商需提供响应文件中应包含设计构想方案和初步设计构想图）。

2.评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料；

3.磋商文件中要求提供的其他材料。

三、价格文件

1.报价总表（格式见附件5）；

附件1

投标供应商声明函

我单位参加            （项目名称）投标活动。我单位声明如下：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

（法定代表人参加磋商，须出示此证明）

南通港口集团有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                          传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为法定代表人参加投标时，须将本人身份证原件及本法定代表人身份证明原件。

附件3

法定代表人授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通港口集团有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （竞争性磋商项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

投标供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将本人身份证原件及本授权委托书原件。

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于磋商投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的磋商投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人磋商投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受磋商投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对磋商投标行为予以限制的情形，自愿接受磋商投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

报价总表

| 项目名称 | 磋商响应含税报价（首次，含税） |
| --- | --- |
| 南通港口集团有限公司党群活动中心和企业文化展陈设计服务项目 | 大写：人民币 ； 小写：¥ ； 增值税专用发票税率： %。 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年      月       日

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、此表为首轮报价，最终报价在磋商现场填写。

- 附件6

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：       包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。